| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 宜宾市菜园沱长江大桥综合检测技术辅助服务项目询价采购文件 |  |
| 购编号： CG-2023-010 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1栋 |  |

目  录

第一章  采购公告	1

一、项目概况	1

二、供应商资格要求	1

三、采购文件的获取	1

四、响应文件的递交	1

五、公告媒介	2

六、联系方式	2

第二章  采购须知	3

一、响应文件组成	3

二. 报价要求	3

三. 采购评审	3

四. 定标及合同授予	4

第三章  采购需求	6

一、工程概况	6

二、主要工作内容、服务期及工作地点	6

三、服务要求	7

四、项目结算与支付	7

第四章 合同条款	8

第五章  响应文件格式	10

（一）响应函	11

（二）分项报价表	12

（三）法定代表人身份证明书	13

（四）法定代表人授权书	14

（五）资格响应文件	15

（六）近年完成的业绩情况表	16

（七）服务方案	17

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就宜宾市菜园沱长江大桥综合检测技术辅助服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

- 一、项目概况

1、项目名称：宜宾市菜园沱长江大桥综合检测技术辅助服务。

2、采购编号：CG-2023-010

3、采购内容：提供检测技术协作及检测人员，配合完成检测项目及项目检测期间的审批手续办理、提供符合规范要求的安全设施，人员，具体为提供通勤车辆、1名负责人，3-4名辅助人员配合我司完成检测工作；项目驻地建设及对外协调等工作。

- 二、供应商资格要求

1、投标人应具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、投标人须同时具备：具备承担本项目检测、调查、协调等技术力量和能力。

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。否则，相关投标均被否决；

5、本次招标不接受联合体投标。

- 三、采购文件的获取

采购文件获取时间及地点：登录http://www.znahy.com/45.aspx网站进行下载。

- 四、响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2024年02月02日10时整。

2、响应文件递交地点：武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1栋322室。

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

4. 响应文件正本一份，副本一份。

- 五、公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

- 六、联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1栋。

联 系 人：王先生   18086064286

# 第二章  采购须知

- 一、响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1)

2、响应函(格式详见附件 2)

3、分项报价表  (格式详见附件 3)

4、法定代表人身份证明书(格式详见附件4)

5、授权委托书(格式详见附件 5)

6、资格响应文件(格式详见附件6)

1）供应商资格证明文件

a、营业执照等；

b、信誉情况；

7、近年完成的业绩情况表

8、服务方案(格式详见附件7)。

注: 以上文件均须加盖参选单位公章，密封后骑缝加盖公章。

## 二. 报价要求

1、本次采购采用总价包干的方式进行报价，所报价格为费用总额，包含人员差旅费、住宿费、办公费、餐费及措施实施过程中工器具、车辆等。本项目设最高限价37万。投标人报价超过最高投标限价将被否决。

2、本次报价货币为人民币，总价包含开具增值税价格。

## 三. 采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评标细则

评审小组将对通过资格审查、满足响应文件要求的投标文件进行综合评分。满分100分，最终得分为评审小组成员的算术平均值（得分精确到小数点后2位，四舍五入）。评分内容和标准如下：

|  | 评分项目 | 分值 | 子项及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评议 | 业绩 | 20分 | 2019年1月1日以来承担过20万以上隧道试验检测协作项目的，每一个加10分,此项合计20分。 |
| 技术评议 （50分） | 桥梁综合检测方案（方法、内容、频率及措施），方法、内容、频率及措施详细13-15分，较详细8-12分，基本满足要求5-6分，有检测工作大纲得4分，无此项内容得0分。 |  |  |
|  | 检测协助人员、仪器设备的配置及进场时间安排详细5分，较详细4分，基本满足要求3分，有计划安排得2分，无此项内容得0分。负责人需持有工程专业中级及以上职称。 |  |  |
|  | 质量保证措施；视措施详尽合理可执行性酌情打分5-10分； |  |  |
|  | 安全保证措施；视措施详尽合理可执行性酌情打分2-5分； |  |  |
|  | 对本工程重点、难点分析准确详细的9-10分，较详细6-8分，有分析得2-4分，无此项内容得0分。 |  |  |
|  | 协作服务承诺：视承诺内容酌情打分，2-5分； |  |  |
| 价格评议 |  | 30分 | 满足采购文件要求且投标价格的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%。 |

评审小组将按照综合得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

## 四. 定标及合同授予

1．定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。

2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人，并通知中标响应人签订合同。

2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

## 一、工程概况

## 1.1主桥工程

1、桥型

主桥桥跨布置为184米+460米+184米，主桥共长828米。主梁的截面形式为分离式双箱梁，半漂浮体系，在索塔下横梁与梁体间设置弹性水平索。斜拉索全桥共152对，按双索面扇形布置，索距在主梁上为6.0(3.0)米。索塔采用H型，设两道横系梁。北岸设一交界墩，南岸设桥台接引道。

2、上部构造

主梁采用分离式箱形断面，主梁中心处高3.3米，顶板厚25厘米，设2%的双向横坡，梁顶全宽25.0米，梁底全宽25.6米，两分离式箱内缘距8.0米。一般主梁每6.0米为一节段且每隔6.0米设置一道带马蹄形的横隔板，在边跨密索区每隔3.0米设置一道带马蹄形的横隔板，在一般段与索塔处0号段间、一般段与梁端横梁间均设置过渡段。

索塔的塔型选用H型索塔。自承台顶面至索塔顶，南岸索塔高159.93米，北岸索塔高172.52米，各设两道横系梁，将索塔分为上塔柱、中塔柱和下塔柱三部分。索塔采用箱形断面，上塔柱等截面，中、下塔柱纵桥向自上横梁以50:1向下双向变，整个塔柱纵向壁厚1.2米，上、中塔柱横向壁厚1.0米，下塔横向壁厚为1.2米。为方便施工，索塔内采用角钢组拼成劲性骨架。

3、下部构造

南岸承台顶面标高为272.00米，北岸承台顶面标高为267.00米，承台厚7.0米。南岸承台平面外形尺寸为32.5米×32.5米，切去四角，桩基础为支承桩，由21根径为2.5米群桩组成，桩基嵌入弱风化层。北岸承台平面外形尺寸为27.00米×32.50米，由20根径为2.5米群桩组成，为嵌岩桩。

南岸承台顶面标高为272.00米，北岸承台顶面标高为267.00米，承台厚7.0米。南岸承台平面外形尺寸为32.5米×32.5米，切去四角，桩基础为支承桩，由21根桩径为2.5米群桩组成，桩基嵌入弱风化层。北岸承台平面外形尺寸为27.00米×32.50米，由20根径为2.5米群桩组成，为嵌岩桩。

仅在北岸设置交界墩。交界墩盖梁为钢筋混凝土盖梁,宽4.2米,高3.0米,长22.0米。盖梁设有背墙，背墙与盖梁同长，高1.70米，厚1.30米。交界墩采用薄壁空心墩，空心墩纵桥向宽4米，横桥全宽15.7米，为圆端头，分两室，壁厚度80厘米。承台平面外形尺寸为19.20米×9.70米，厚度为5.0米。桩基础由8根桩径为2.2米群桩组成，桩基穿过断层影响带嵌入基岩。在两岸均设有辅助墩，辅助墩由双柱式桩基础组成，每个桩、柱的直径为2.2米每个辅助墩柱对应一个纵箱。

4、斜拉索与斜拉索锚具

斜拉索采用15.24环氧喷涂钢绞线,标准强度R、=1860MPa,弾性模量E=1.95X105MPa,延伸率不小于3.5%；其疲劳性能在应力上限为0.45σ、应力幅为200MPa的情况下，受200万次荷载作用后钢绞线断丝率小于5%。主桥斜拉索共有五种规格，共计304根。

斜拉索采用四层防护，第一层为环氧粉末全涂装，第二层为防腐油脂，第三层为单根钢绞线热挤PE防护，第四层为斜拉索整体外包哈弗管防护，且第三层和第四层分离，哈弗管不受力，延长其使用寿命。

斜拉索锚具锚固系数和延伸率应达到GB/T14730-93中I类锚具的要求，其锚固效率达到ηa≥0.95，εapu≥2%;其夹片分级张拉临时锚固时应保证性能可靠，发生故障时将钢绞线放松应可行;低应力状态下夹片对钢绞线的夹持性能应稳定可靠，高应力幅状态下夹片的自锚性与防松应安全可靠。锚头应采用加灌油脂的保护措施，提高疲劳强度及防腐性能，锚具的灌油操作应保证油脂的密实性，灌油顺序保持自下而上。

斜拉索生产厂家应提供拉索群锚静载试验报告、动载试验报告、疲劳试验报告以及喷涂环氧钢绞线防腐试验报告。

在索体与预埋件之间应设置可调式减振装置，起到阻尼作用，安装减振装置时要求内六边形与索体外形吻合为宜，阻尼橡胶要与预埋管完全贴合以达到减振效果。

斜拉索采用外套高密度聚乙烯哈弗管防护。

5、主要材料及预应力体系

主梁、主梁横隔板均采用C60混凝土，索塔采用C50混凝土，交界墩盖梁和墩身采用C40混凝土，辅助墩墩身采用C30混凝土，索、交界的承台均采用C30混凝土，桩基采用 C30水下混凝土。

主梁顶底板纵向预应力钢束、横向预应力钢束、横隔板预应力钢束和索塔锚固段预应力钢束均采用15.24钢绞线、群锚锚具和SBG塑料波纹管。

6、该桥主要技术标准：

宜宾市菜园沱长江大桥采用技术标准为:

计算行车速度:60公里/小时

设计荷载:汽车-超 20级，挂车-120，人群3.5kN/m2

桥面净宽:0.25米人行道栏杆+3.0米人行道+0.25米护轮带+2x3.75米行车道+0.5米中央划线带+2x3.75米行车道+0.25米护轮带+3.0米人行道+0.25米人行道栏杆，共宽22.5米设计洪水频率:1/300

设计洪水水位:284.76(黄海高程)

设计通航水位:278.46(黄海高程)

通航等级:I-2级

地震基本烈度:Ⅶ度。

## 1.2引桥工程

1、引桥布孔方案

仅在北岸设置引桥，引桥孔跨布置为3×30米简支T型梁。

2、上部结构

T梁高1.80米，宽2.25米，横桥向10片梁。T梁采用C50混凝土，15.24的钢绞线，群错锚具和SBG塑料波纹管，真空辅助灌浆法施工。在桥台处设SSFB80伸缩缝。

3、下部结构

引桥桥墩均采用双柱墩，桩基础。墩柱直径2.2米，柱间距13.5米，桩径2.2米穿过断层影响带嵌入基岩。引桥盖梁采用T型预应力盖梁，盖梁高2.3米，长22.0米，两端倒棱。盖梁采用C40砼，墩柱采用C30混凝土，桩基采用C30水下混凝。北岸桥台为重力式圬工U型桥台，南岸桥台为桩基础U型桥台。

本次采购的主要内容是：提供施工监控量测及地质超前预报技术服务协作及检测人员，配合完成检测项目及项目检测期间的审批手续办理、提供符合规范要求的安全设施，人员，提供1辆通勤车辆、1名负责人3-4名检测人员配合我司完成检测工作；项目驻地建设及对外协调等工作。

## 二、主要工作内容、服务期及工作地点

1、主要工作内容

技术辅助人员需在现场提供桥梁外观检测、结构材质检测、主要构件的几何参数测量以及桥面线形、主塔偏位、结构检算等技术辅助工作，并且完成现场数据采集后，对数据进行整理和处理，协助甲方完成报告编制所需数据。

2、服务期

合同工期：自合同签订开始至现场检测工作完成并协助甲方进行数据处理后，预计服务周期为两个月。

3、工作地点：

四川省宜宾市

## 三、服务要求

1、人员数量要求：1名负责人3-4名检测人员，视工作情况，采购方可要求增加人数，增加人员数量最多2人。检测人员意外伤害险供应商自行购买。

2.工作中安装安全保障、工器具及完成措施所需车辆均由响应方提供。

3.响应方在接到采购方检测任务通知后24小时内，携带工作必要用品进驻现场，响应方交通工具自备。

4.为确保试验期间的检测人员安全，响应方人员必须服从采购方现场试验检测人员的安全管理和监督。所有响应方人员应严格按照试验检测操作规程及采购方指定的安全生产条例开展工作，以确保人员安全。

5.服务期间响应方人员住宿费、伙食费等费用由响应方自行承担，与采购方无关；

6.服务期间响应方需服从响应方安排调度，若因响应方原因造成延误工期及其他损失的由响应方承担后果。

## 四、项目结算与支付

合同签订后，根据业主方的资金支付进度，等比例支付。

- 第四章 合同条款

甲乙双方本着平等、互利和协商一致原则，就甲方宜宾市菜园沱长江大桥综合检测技术辅助服务分包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

第一条、劳务项目、工作地点及内容

（一）项目： 宜宾市菜园沱长江大桥综合检测技术辅助服务

（二）工作地点：四川省宜宾市

（三）工作内容：在宜宾市菜园沱长江大桥综合检测技术辅助服务中为甲方提供劳务协作服务，主要包括：

提供技术协作及检测人员，配合完成检测项目及项目检测期间的审批手续办理、提供符合规范要求的安全设施，人员，提供1辆通勤车辆、1名负责人、3-4名辅助人员配合我司完成检测工作；项目驻地建设及对外协调等工作。

第二条、技术外包费及支付时间：

（一）技术协作服务费金额

技术协作服务费共计       元整（含税）。（小写：         元）

（二）支付方式：

合同签订后，进场驻地建设完成后，根据业主方的资金支付进度，等比例支付。

第三条、甲方权利与义务

（一）甲方应为劳务协作检测人员及检测人员提供必要的作业条件、作业工具和业务用品，以及符合国家规定的劳动安全卫生设施和必要的劳动防护用品。

（二）负责对技术协作检测人员的工作任务、工作标准、安全规章、各项纪律等履行告知、教育、管理。

（三）技术协作检测人员在甲方工作期间，其日常管理、安全教育由甲方负责。

第五条、乙方的权利与义务

（一）乙方有义务把甲乙双方签劳务协作合同的事实告知检测人员；

（二）乙方按合同条款规定符合条件并经甲方确认过的劳务协作派遣到甲方工作。对于甲方按本合同相关条款终止、停止工作并退回乙方的劳务协作检测人员；

（三）协助甲方处理与劳务协作检测人员的用工管理、劳务纠纷相关等事宜；

（四）劳务协作检测人员应遵守甲乙双方的规章制度，服从甲乙双方的工作安排与管理，因个人原因需要提前结束服务期的，应提前10日向甲乙双方同时书面申请。待办理完毕与甲方的移交手续后方可离职，其相关手续由乙方负责办理。

（五）对甲方履行合同不到位的，乙方有权提出改进意见。

第七条  劳务外包人员的变更

（一）甲方需要辞退技术协作检测人员,辞退前15日通知乙方，由乙方负责与劳务协作检测人员办理相关手续。

（二）对工作不负责任、违反工作纪律，经教育不改者，有权退还乙方给予调换，乙方在接到甲方书面退换要求后，  5  日内予以调换。

第八条、协议的期限

本协议期限为：自合同签订开始至现场检测工作完成并协助甲方进行数据处理后，预计服务周期为两个月。

第九条、合同的变更、解除、终止和其他

（一）甲、乙双方应共同遵守本合同的各项条款。未尽事宜，由双方协商解决。经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同期满即终止。甲乙任何一方如拟变更合同内容或提前终止本合同的，都应提前10日书面通知对方，并协商解决。合同期满后，甲方仍继续使用外包检测人员的，则视为本外包协议继续有效，合同期顺延，甲、乙双方应及时补办外包协议续订手续。

（三）甲乙双方任何一方违约，违约方应向对方承担违约责任，并赔偿相应损失。

第十条、双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理:

- 提交 武汉 仲裁委员会仲裁；

- 依法向人民法院起诉。

本合同一式  4  份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

# 第五章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月  日

附件2：

## （一）响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了         询价文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写  元（小写：￥             ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## （二）分项报价表

a）报价说明

1. 本次报价货币为人民币。

2.如果不按照上述要求提供“分项报价表”将被视为未实质性响应《采购文件》。

b）报价清单

| 宜宾市菜园沱长江大桥综合检测技术辅助服务费用清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 细目名称 | 单位 | 工程量 | 不含税报价 （元） | 税率 | 含税报价 （元） |
| 1 | 外观检测 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 材质检测 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 几何尺寸及线形测量 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 承载能力检算 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

（报价清单可另附明细）

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件4

## （三）法定代表人身份证明书

姓名:         性别:        年龄:       职务:

系    (单位名称)         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日

附件5

## （四）法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的        （项目名称）   询价采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件6

## （五）资格响应文件

1）供应商资格证明文件

a、营业执照等；

b、信誉情况；

c、人员一览表（提供身份证、学历证、职称证）；

d、车辆一览表（提供产权证明或租赁合同）

## （六）近年完成的业绩情况表

| 项目名称 | 业主名称 | 业主地址 | 业主联系人 | 联系电话 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：随后应附业绩证明文件（合同复印件或中标通知书）。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

## （七）服务方案

（1）隧道施工监控量测及地质超前预报检测方案；

（2）协作检测人员配置及分配；

（3）质量保证措施；

（4）安全保证措施；

（5）本工程重点、难点分析；

（6）协作服务承诺。